

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | **El proyecto APT ha avanzado significativamente en su ejecución, logrando cumplir con varios objetivos específicos planteados al inicio. Hasta la fecha, el equipo ha completado actividades relacionadas con la implementación de interfaces de usuario, gestión de datos, y pruebas iniciales de integración entre módulos desarrollados por diferentes integrantes. Esto ha permitido validar la funcionalidad básica del sistema y sentar las bases para la implementación de funcionalidades avanzadas.** |
| --- | --- |
| Objetivos | **Terminar las vistas faltantes lo cual esta en proceso, nuevas vistas en el apartado web y unificación total del proyecto; app móvil y apartado web.** |
| Metodología | **Se mantuvo un enfoque ágil, con reuniones regulares para discutir el avance y los desafíos del proyecto. Sin embargo, se realizó un ajuste al priorizar:**   * **Integración temprana de módulos para identificar conflictos entre funcionalidades.** * **Documentación colaborativa de problemas y soluciones adoptadas para futuras referencias.** |
| Evidencias de avance | * **Capturas de pantalla de las interfaces implementadas.** * **Documentos de reflexión que incluyen el análisis y evaluación del progreso por parte de los integrantes.** * **Código funcional que demuestra la implementación de pantallas clave, navegación, y manejo de datos.** |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| **-Desarrollo de interfaces**  **-Gestión de datos**  **-Integración de módulos**  **-Validación de navegación** | **-Implementar Datos Screen**  **-Configuración de Firebase**  **-Conectar Inversión Screen con el flujo de navegación**  **-Verificar la correcta transición entre pantallas** | **-VSCode, React Native, Firebase**  **-Firebase, Documentación oficial**  **-React Navigation, Documentación**  **-Herramientas de testing/manual** | **-Fase 2**  **-**  **-**  **-** | **-Todos los integrantes**  **-**  **-**  **-** | **-Nula**  **-**  **-**  **-** | **-Listo**  **-**  **-**  **-** | **-Nula**  **-Nula**  **-Ajustar dependencias y nombres de rutas**  **-Priorizar solución para el ultimo sprint** |

| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| --- |

**3. Ajustes a partir del monitoreo**

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  **Facilitado:**   * **Buena comunicación entre los miembros del equipo.** * **Uso de herramientas colaborativas para la gestión de tareas.** * **Documentación clara de los requisitos y objetivos.**   **Dificultado:**   * **Al comienzo del sprint tema de horarios de los integrantes del proyecto, como también choque de ideas.** * **Choque de personalidades y la manera de entender las ideas e instrucciones que nos daba el profesor, cada integrante entendía de manera diferente las ideas que el profesor propone por lo cual no se llegaba a un consenso en simultáneo en el grupo.** |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:   * **Se ajustó el flujo de navegación para incluir pantallas faltantes y optimizar transiciones.** * **Actividades no críticas relacionadas con la personalización del diseño fueron pospuestas.** * **Se optó por trabajara por componentes para trabajar de manera más fluida mejorando buenas prácticas y códigos largos y engorrosos.** |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:   * **Pruebas avanzadas de usabilidad debido a que aún no se completó la integración total. La estrategia será dividir estas pruebas en módulos individuales hasta completar la integración.** * **Unificación de la aplicación en general con el apartado web junto con el apartado de visualización de datos.** * **Terminar el apartado web el cual está en proceso de terminación.** |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)